工程检测服务合同

合同编号：

甲方： 德阳高鸿城市建设有限责任公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方就委托乙方对“广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（二期）——配套道路”项目 工程检测服务 事宜，经甲乙双方协商并达成一致，现签订本合同，以兹双方共同遵守。

- 第一条 项目基本情况

1.工程名称：广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（二期）——配套道路。

2.工程地点：广汉市。

3.建设规模：该道路长约279米，宽23米，包含道路、交安、照明、给排水、电力、通信等。该项目概算建安费用约1601.59万元（建安费用最终以竣工结算审定金额为准）。

- 第二条 服务期限

自本合同签订生效之日起至项目竣工验收合格之日止。

- 第三条 服务内容

1.依据国家和行业有关技术标准、规范、本项目设计要求以及项目所在地行业主管部门的要求等，对该项目实施内容范围内的各类材料及结构实体工程开展质量检测、试验等，并出具客观、真实、完整的检测报告，检测数量及检测成果应满足规范标准及设计要求。

2.指导施工自检和见证取样等试验检测工作。

3.该检测服务与工程建设同期进行，若甲方在特殊情况下需乙方参加工程有关会议、验收等，乙方应配合。

- 第四条 服务要求

1.乙方应在接到现场检测通知后24小时内安排检测人员到场检测。

2.甲方送达乙方的检测试件，乙方应在接件后3天内完成检测（由于检测内容和工序的要求无法在3天内完成检测的，乙方应在甲方同意的时限内完成）。

- 3.若甲方有需要，乙方应配合甲方提供检测快报或加急检测报告。

- 4.乙方提交的检测报告数量为：5份原件。若甲方需要增加份数，乙方应尽量配合。

- 第五条 服务费用及付款方式

- 1.本合同暂定总价为¥           元（大写：人民币                    ），最终根据该项目竣工结算审定金额进行结算，计算公式：

- 本合同结算金额=该项目竣工结算审定金额×3‰×（本合同暂定总价/48047.70元）

- 该费用已包含乙方为完成本合同约定的全部内容的全部费用，包括但不限于交通费、资料费、取样费、检测费、差旅费、管理费用、利润、税金等，甲方除按合同约定支付外不再以任何形式向乙方支付其他任何费用。

- 2.付款方式：

（1）本合同签订生效且监理单位签发开工令后15个工作日内，甲方向乙方支付本合同暂定总价的20%作为预付款；

（2）乙方完成全部检测工作并提交全部检测成果，本项目竣工验收合格后，双方按本项目竣工结算审定金额进行结算；

（3）结算金额经甲乙双方共同确认后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余费用；

（4）每次付款前，乙方应向甲方提供等额的真实合法有效的增值税专用发票及付款申请等资料，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

- 第六条 甲方权利及义务

1.甲方有权对乙方的履约情况进行监督和检查。若有必要，甲方有权通知乙方参加工程有关会议、验收等。

2.甲方应如实提供项目及检测事项的有关信息，以便乙方开展检测工作。

3.甲方应为乙方开展工作提供必要的便利条件。

4.甲方应按合同约定及时向乙方支付服务费用。

- 第七条 乙方权利及义务

1.乙方应独立实施符合国家标准的检测，不得擅自委托其他检测单位进行检测。若确有部分检测项目超出乙方单位的检测范围，应提前征得甲方同意后方可将该检测事项委托给具备检测资质和能力的其他检测机构，乙方对其委托的其他检测机构所出具的检测报告负连带责任。

2.乙方应依据相应的标准、规范对检测事项进行客观检测，并给出真实、公正、科学、准确、完整的判定。乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类人员及签章齐全。

3.乙方应经常性的了解工程建设进展，并结合工程特点及行业、地方对检测的规定，及时提醒有关单位安排检测事宜。规范、标准对检测事项有时限要求的，乙方应在时限内安排检测。

- 4.乙方履约期间应做好安全防范措施，承担安全责任，服从现场管理，并对乙方工作人员的安全负责。若因乙方原因导致乙方人员发生安全事故的，由乙方自行负责并妥善解决。

5.乙方应配合甲方对其履约情况的监督和检查。甲方通知乙方参加工程有关会议、验收等，乙方应配合。

6.乙方应对获取、知悉的与本项目相关的信息以及本项目检测成果等数据负保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方泄露与本项目有关的信息。

7.乙方不得与本项目的相关各方有利益往来，且不得同时承揽本项目施工单位的检测委托任务。

- 第八条 违约责任

1.乙方应及时完成检测工作，并按合同约定的份数提交检测报告，若因乙方原因未能及时提交检测报告的，每滞后1天，乙方应承担1000元/检测事项的违约金。

2.乙方在接到甲方现场检测通知后24小时内未能安排检测人员到场检测的，每滞后4小时，乙方应承担500元的违约金。

3.因乙方出具的检测报告与实际不符，或因乙方提交的检测报告经有关主管部门认定为不具有客观真实性的，由有关部门依法处理。同时乙方应退还甲方已付的检测费用，并按照合同暂定总价的100%向甲方支付违约金。给工程造成损失的，甲方还有权追究乙方的法律责任，并要求乙方依法依规赔偿。

4.乙方违约除承担违约金外，还应承担甲方全部损失，甲方损失包括但不限于甲方为主张权利产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费、公证费等全部费用。

5.如因乙方工作人员在履行合同的过程中存在疏忽、失职、过错等故意或者过失情况，给甲方造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

6.在合同履约期间，乙方应确保其开展本合同相关工作所需的资质证书持续有效，若资质证书失效，甲方有权无条件单方面解除合同，且不论乙方是否已开展工作或提交检测成果，甲方均不承担任何费用，乙方应在甲方解除合同之日起10个工作日内全额退还乙方前期所收的全部费用。

- 第九条 其他

1.任一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方可协商解除合同。

2.本合同若有未尽事宜，双方可订立补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

- 3.本合同履行过程中若发生争议，双方可协商解决，经协商无法达成一致的，任一方均可向广汉市人民法院起诉。

4.本合自双方签章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

5.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

- （以下无正文）

甲方：德阳高鸿城市建设有限责任公司

（盖章）

法定代表人

或授权委托人：

经 办 人：

联系电话：

地    址：

乙方：

（盖章）

法定代表人

或授权委托人：

经 办 人：

联系电话：

地    址：

签订日期：      年    月    日