水土保持方案编制及水保监测

服务合同

项目名称：广汉市瞿上园设备更新及改造建设项目

合同编号：

委 托 方：四川广汉三星堆瞿上园文化有限责任公司

（甲方）

服 务 方：

（乙方）

签订地点：广汉市

签订日期：2026年  月  日

315

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规，本着公平、公正及诚实信用的原则，甲方就 广汉市瞿上园设备更新及改造建设项目 委托乙方开展 水土保持方案编制及水保监测服务 事宜与乙方共同协商并达成一致，现签订本合同，以兹双方共同遵守。

第一条  项目基本情况

簿

1.1工程名称：广汉市瞿上园设备更新及改造建设项目

1.2工程概况：项目包含15000平方米建筑拆除、15000平方米建筑改造及25000平方米新建工程，同步实施设备更新、机电安装、装饰装修、景观绿化及管网系统。最终以规划批准的设计方案为准。

1.3工程地点：广汉市

第二条  服务内容与要求

2.1水土保持方案编制的服务内容：

（1）按照国家及行业有关规程、规范要求编制本项目的《水土保持方案报告书》，完成的成果文件必须满足国家现行的方针、政策、法律、法规，符合工程建设强制性条文的要求，同时应达到相关规定的深度。

（2）负责本工程《水士保持方案报告书》评审会的汇报工作及审查后的补充修改工作，确保评审通过并承担评审费用。

（3）负责通过行政主管部门审批并取得批复文件。

（4）项目完成后，提交正式成果文件。

2.2水保监测的服务内容：

（1）乙方负责本项目施工准备期、施工期及自然恢复期的全周期水土保持监测服务工作，包括但不限于监测方案的编制与备案、项目全周期内的动态监测、监测报告的编制与报送、配合水土保持设施的验收、技术支持等。

（2）合同签订并生效之日起10日内，乙方应完成《水土保持监测实施方案》的编制工作，明确监测范围、监测点位、监测频次、设备清单、技术方法及执行标准，并提交甲方及水行政主管部门备案。

（3）实施动态监测，每季度开展不少于1次现场监测，监测内容包括：①水土流失因子：降水、地形地貌、地面组成物质、植被类型及覆盖度；②水土流失状况：水土流失背景、形式、面积、强度、流失量及危害影响；③水土保持生态环境变化监测；水土流失防治效果动态监测；④水土保持措施：工程措施（如拦挡、排水、护坡等）、植物措施（绿化面积、成活率）及临时防护设施的运行与维护情况；⑤重点区域监测：对弃土（渣）场、取土（石）场、大型开挖面、临时堆土场等水土流失高风险区域，实行每月一次专项监测，强化过程管控；⑥应急监测：遇暴雨、大风等极端天气或重大施工变更，乙方须在24小时内启动应急监测，并于72小时内提交专项监测报告，提出应对建议。

（4）每季度第一个月15日前，提交上一季度的《水土保持监测季度报告》，内容应包括水土流失动态变化分析、防治措施实施效果评估及改进建议等；监测任务全部完成后3个月内或本项目水土保持设施验收前5日内（以先到为准），提交《水土保持监测总结报告》，全面总结项目建设期水土流失防治成效，满足验收要求。

（5）提供水土保持技术咨询服务，协助甲方优化水土流失防治方案，提升项目生态治理水平。

（6）协助甲方开展水土保持设施自主验收，负责编制验收鉴定书、验收报告及相关资料；配合水行政主管部门的检查和验收，承担技术答辩、资料补充等工作。

（7）乙方应严格执行《中华人民共和国水土保持法》《生产建设项目水土保持监测规程》《生产建设项目水土保持监测与评价标准》等国家及地方现行法律法规、技术规范及政策文件，确保监测工作合法合规、数据真实有效、成果满足水行政主管部门的要求。

2.3乙方的水土保持方案编制成果文件均需提供纸质版6份，水保监测成果文件均需提供纸质版4份，同时两项成果文件均需提供电子版（盖章的扫描件PDF格式、可编辑的word格式各1套），确保数据准确、资料完整。

第三条  服务期限

3.1水保编制服务：自合同签订之日起15个日历天内完成水土保持方案报告书的编制工作并协助采购人取得主管部门批复文件。

3.2水保监测服务：合同签订生效之日起至本项目水土保持工程全面验收结束。本项目预计施工工期为1年，最终以实际工期为准（实际工期若超出预计工期，合同费用不调整，乙方在合同签订前已了解本项目情况并充分预判合同履行期间可能存在的所有风险）。

#### 第四条  服务费用及付款方式

4.1本合同服务费用为¥           元（大写：人民币                    ，其中水土保持方案编制服务费为           元，水保监测服务费为           元），合同总费用中不含税金额为           元（大写：人民币                  ），税金为           元（大写：人民币                  ）。该费用包括但不限于评审费、会务费、监测费、设备费、人工费、资料费、差旅费、技术咨询费、保险、利润、税金等乙方为完成本合同约定服务的全部费用，甲方除按合同约定支付外不再以任何形式向乙方支付其他任何费用。

4.2乙方提交该项目水土保持方案报告书并协助甲方取得主管部门批复文件后15个工作日内，甲方支付本项目水保编制服务费；乙方完成本项目水土保持工程的全部监测工作，提交合格的监测总结报告后15个工作日内，甲方支付本项目水保监测服务费。

4.3甲方付款前乙方需要开具足额、合法有效的增值税专用发票并提交付款申请（载明准确的收款账户信息），乙方未将符合约定的发票交付甲方前，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款责任。如遇国家税收政策调整，双方应根据合同发票的开具时点，执行相应的增值税税率，项目总金额保持不变。

第五条  甲方权利及义务

5.1甲方有权对乙方的履约情况进行监督和检查。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。乙方无合理理由拒不整改的，甲方有权解除本合同。

5.2若有必要，甲方有权通知乙方参加工程有关会议、验收等。

5.3甲方应如实提供项目有关信息，以便乙方开展工作。

5.4甲方应为乙方开展工作提供必要的便利条件。

5.5甲方应按合同约定及时向乙方支付服务费用。

第六条  乙方权利及义务

6.1乙方负责本工程《水土保持方案报告》的编制工作，按合同约定期限完成报告的编制工作；负责与主管部门的沟通，负责报告的评审工作，取得审批合格证明文件。负责承担与本工程《水土保持方案报告》评审的相关费用。

6.2若乙方编制的水土保持方案报告书未达到国家规定或合同约定标准的，甲方可依法全额追收服务费用，甲方造成的损失由乙方赔偿，并由行业主管部门依据相关规定进行处理。

6.3按照合同约定及相关技术标准，独立、客观、公正地开展水土保持监测工作，确保监测数据真实、准确，监测报告内容科学、规范，各项监测成果按时提交，成果质量满足水行政主管部门的要求。

6.4乙方应对施工前后项目范围内的水土流失状况，实施水土保持措施的时间、数量、防护效果等情况作详细记录，留存影像资料并归档。

6.5在移交监测技术成果时，应对甲方指定的技术人员进行必要的技术培训，确保甲方能够正确理解和使用监测成果；对甲方或第三方提出的关于监测工作的疑问，及时进行解释答复。

6.6积极配合甲方及水行政主管部门组织的水土保持设施验收工作，根据验收意见完善监测报告。

6.7合同履行期间，乙方自行负责为其工作人员购买相关保险并准备劳保物资，乙方人员若发生安全事故造成人身伤害或财产损失，由乙方负责妥善处理。

6.8乙方完成的本项目的服务成果的著作权和使用权归甲方所有。

第七条  违约责任

7.1若甲方未按合同约定时间支付服务费用，每逾期1日，甲方应按未支付金额的1‰向乙方支付违约金。

7.2若乙方未按合同约定时间提交合格的服务成果，每逾期1日，乙方应按合同总金额的1%向甲方支付违约金；逾期超过15日仍未提交的，甲方有权解除合同，且不论乙方是否已开展工作或已开展部分工作，甲方均有权拒绝支付任何费用，同时乙方还应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。

7.3若乙方提交的服务成果质量不符合合同约定标准，乙方应在甲方规定时间内无偿修改完善，直至达到要求；若未在规定时间内完成的，每逾期1日，乙方应按合同总金额的1%向甲方支付违约金。

7.4未经甲方同意，乙方不得向第三方提供本项目或甲方的任何信息，不得用于本合同约定以外的其他用途。若乙方违反保密义务，泄露甲方商业机密或项目资料，应向甲方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

第八条  争议解决

合同履行过程中若发生争议，甲乙双方应友好协商解决。经协商无法达成一致的，任一方均可向广汉市人民法院起诉。

第九条  合同生效及其他

9.1任一方因不可抗力导致不能履行合同，双方可协商解除合同。

9.2本合同若有未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

9.3本合同经双方签章后生效，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：四川广汉三星堆瞿上园文化有限   乙方：

责任公司（盖章）                       （盖章）

法定代表人                       法定代表人

或授权委托人：                   或授权委托人：

经 办 人：                       经 办 人：

联系电话：                       联系电话：

地    址：广汉市天津路西一段38号      地    址：

签订日期：      年    月    日